| Icône d’accentuation | Compte rendu de réunion :  Projet EuroMillion |
| --- | --- |

# Ordre du jour

**Réunion hebdomadaire ayant pour objectif d’aborder la fiche de suivi de la semaine du 18/09/2019 et la fiche de la semaine du 25/09/2019.**

# Participants

* Chefs de projet : Thibault Condemine, Florian Lerbheil, Thierry Fernandez.
* Développeurs : Corentin Behuet, Bryan Garreau, Corentin Chaudeurdy, Abderrahim Zeghichi.

# Membres excusés

Absents : **Sory Dialo**.

# Rédacteur

Thierry Fernandez.

# Rapports

Le choix de l’outil de communication Discord est validé par l’ensemble du groupe, une mise au point concernant la régularité de la prise de contact a été faite. Les échanges seront peu nombreux mais efficaces.

Les développeurs ont pu nous faire un retour sur les taches qui leur ont été donnée durant la semaine du 18/09 :

* Les cours du MIT ayant pour but d’expliquer les principes de bases des réseaux de neurones, ont été assimilés.
* Choix techniques imposés :
  + Le choix du langage Python en version 3.7 ne représente pas un frein pour les développeurs.
  + TensorFlow ne représente pas non plus un frein, il est largement documenté et utilisé par la communauté.
  + Keras est moins documenté et nécessite plus d’explications.
  + Cuda CuDNN et Python Anaconda ont nécessités des explications.

Concernant la nouvelle fiche hebdomadaire contenant les directives de la semaine de 25/09 :

* Un nouveau canal de discussion sera ajouté sur Discord dans l’unique but d’y faire des annonces globales sur le projet.
* La fiche hebdomadaire ne sera plus modifiable et toutes les remarques seront remontées par mail.
* La réalisation de deux fiches d’installation est demandée, une fiche pour une cible en Ubuntu 18.04 et une autre pour Ubuntu 16.04.
* Il a été décidé de scinder le groupe en 2 sous groupes pour réaliser ces fiches :
  + Groupe 1 : Corentin Behuet, Bryan Garreau pour la fiche 18.04.
  + Groupe 2 : Corentin Chaudeurdy, Abderrahim Zeghichi pour la fiche 16.04.
* La démarche de réalisation de ces fiches doit contenir également les erreurs éventuelles obtenues.
* Il est demandé aux deux équipes d’étudier la possibilité de scripter les fiches d’installation.
* La réalisation d’un document synthétisant leur recherches durant la semaine du 18/09 est à rendre avant le 01/10.

Il a également été discuté de la disponibilité de l’ordinateur censé être mis à disposition par le Client M. Richer, il est toujours indisponible pour des raisons techniques(réseaux).

# 